Załącznik nr 3 do  Uchwały RG

Nr  ……

z  dnia  ………..

# ZESTAWIENIE  INWESTYCJI  UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI  W  2011 r

| Lp | Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Termin Rozpocz. Zakończ. | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do 2010 r. | Nakłady planowane na 2011 r. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | Środki UE | Budzet Wojewody | Starostwo Powiatowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostycynie-dokumentacja projektowa | I kw2011 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w Bagienicy | II kw 2010 II kw 2011 | 1 646 426,00 | 1 627 868 | 30 400,00 | 30 400,00 |  |  |  |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Projektowanej w Gostycynie | IIkw2011 ------------- IIIkw2011 | 846 697,00 |  | 799 676,00 | 399 838,00 | 399 838,00 |  |  |
| 3 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej w Bagienicy | III kw2011 --------------- IV kw2011 | 917 000,00 |  | 917 000,00 | 362 200,00 |  | 458 554,00 | 96 246,00 |
| 4 | 630 | 63095 | „Bory Tucholskie w labiryntach natury” Zagospodarowanie jezior a/zagospodarowanie j. Średniak b/ zagospodarowanie j. Wielki Mędromierz | II kw. 2009 --------------- II kw.2011 | 2 354 561,00 | 59 282,00 | 2 301 474,00 | 920 590,00 | 1 380 884,00 |  |  |
| 5 | 851 | 851 | Budowa ośrodka zdrowia w Gostycynie | II kw 2008 -------------- II kw 2021 | 2 744 905,00 | 385 673,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |
| 6 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | IV kw 2011 | 13 000,00 |  | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  |  |
| 7 | 926 | 92695 | Zdrowie szanuję, skaczę, oddycham i się siłuję promowanie zdrowego trybu życia w miejscowości Gostycyn, Wielka Klonia, Przyrowa, | II kw 2011 | 402 620,00 | 260 867,00 | 150 000,00 | 87 263,00 | 62 737,00 |  |  |
| 8 | 926 | 92601 | Budowa kręgielni w Gostycynie- dokumentacja | IV kw 2011 | 32 000,00 |  | 32 000,00 | 32 000,00 |  |  |  |
| 9 | 801 | 80195 | Przyszkolne obserwatoria astronomiczne „Astro-Baza” | IV kw 2010---------------- II kw 2011 | 80 000,00 | 42 186,00 | 41 514,00 | 41 514,00 |  |  |  |
| 10 | 700 | 70005 | Zakup budynku w Kamienicy | II kw 2011 | 100 000,00 |  | 27 000,00 | 27 000,00 |  |  |  |
| 10 | 801 | 80195 | Zakup tablic interaktywnych |  | 13 970,00 |  | 13 970,00 | 13970,00 |  |  |  |
| 11 | 801 | 80148 | Zakup patelni elektrycznej |  | 5 150,00 |  | 5 150,00 | 5 150,00 |  |  |  |
| 12 | 853 | 85395 | Zakup komputerów projekt „Okno na swiat” |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 6 220,00 | 193 780,00 |  |  |
| 13 | 853 | 85395 | Zakup kserokopiarki Projekt Good Governanse |  | 12 500,00 |  | 12 500,00 | 12 500,00 |  |  |  |
| 14 | 921 | 92109 | Zakup projektora- Małe projekty LGD |  | 4 270,00 |  | 4 270,00 | 4 270,00 |  |  |  |
| X | X | X | RAZEM | x | x | x | 4 907 954,00 | 2 315 915,00 | 2 037 239,00 | 458 554,00 | 96 246,00 |