Załącznik nr 3

do Uchwały RG Nr  ………..

z  dnia ………..

ZESTAWIENIE  INWESTYCJI  UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI  W  2010 r.

| Lp | Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Termin Rozpocz. Zakończ. | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do 2009 r. | Nakłady planowane na 2010 r. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | Środki unijne | Budzet Wojewody | UM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy | II kw. 2010 IV kw. 2010 | 1 646 426 | 31 200 | 1 646 426 | 634 280 | 1 012 146 |  |  |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa wodociągu w Wielkim Mędromierzu | II 2010 III 2010 | 88 100 |  | 88 100 | 88 100 |  |  |  |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Pocztowej w Gostycynie | I kw. 2010 II kw. 2010 | 75 000 |  | 70 000 | 70 000 |  |  |  |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Maratońskiej,Piłkarskiej,Koszykarzy i Saneczkowej w Gostycynie | I kw 2010 II kw 2010 | 718 300 |  | 718 300 | 411 439 | 306 861 |  |  |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa układu drogowego w W.Mędromierzu droga gminna | III kw 2010 | 1 620 863 |  | 1 620 863 | 885 851 |  | 735 012 |  |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Polnej w Pruszczu | IV kw | 80 000 |  | 80 000 | 80 000 |  |  |  |
| 7 | 600 | 60095 | Budowa sieci szerokopasmowego internetu |  |  |  | 18 300 | 18 300 |  |  |  |
| 8 | 630 | 63095 | „Bory Tucholskie w labiryntach natury” Zagospodarowanie jezior a/zagospodarowanie j. Średniak b/ zagospodarowanie j. Wielki Mędromierz | II kw. 2008 s II kw.2010 | 2 200 000 | 43 232 | 63 050 | 46 220 | 16 830 |  |  |
| 9 | 801 | 80195 | Przyszkolne obserwatoria astronomiczne „Astro-Baza” | III kw 2010 IV kw 2010 | 80 000 |  | 80 000 | 80 000 |  |  |  |
| 10 | 921 | 92109 | Remont świetlic wiejskich w Wielkiej Kloni, Malej Kloni, Bagienicy, Pruszczu i i Łyskowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Kloni | I kw. 2010 | 762 901 | 458 709 | 304 192 | 120 263 | 183 929 |  |  |
| 11 | 851 | 851 | Budowa ośrodka zdrowia w Gostycynie | II kw 2008 II kw 2021 | 2 744 905 | 385 673 | 348 000 | 348 000 |  |  |  |
| 12 | 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” | II kw 2010 III kw 2010 | 1 071 924 |  | 1 071 924 | 405 924 |  | 333 000 | 333 000 |
| 13 | 921 | 92109 | Remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury jako miejsca Promocji i lokalnych produktów i usług | IIIkw IV kw 2010 | 228 034 |  | 228 034 | 87 849 | 140 185 |  |  |
| 14 | 926 | 92695 | Zdrowie szanuję, skaczę, oddycham i się siłuję promowanie zdrowego trybu życia w miejscowości Gostycyn, Wielka Klonia, Przyrowa, | IIIkw IV kw 2010 | 220 867 |  | 260 867 | 126 991 | 133 876 |  |  |
| 15 | 010 | 01095 | Zakup gruntu rolnego | II kw 2010 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 |  |  |  |
| 16 | 926 | 92695 | Zakup szatni | I kw. 2010 | 30 500 | 0 | 30 500 | 30 500 |  |  |  |
| 17 | 926 | 92695 | Zakup kosiarki samobieżnej | II kw.2010 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 |  |  |  |
| X | X | X | RAZEM | x | x | x | 6 647 656 | 3 452 817 | 1 793 827 | 1 068 012 | 333 000 |