Załącznik nr 3a do uchwały

Nr ……………….

Rady Gminy Gostycyn

z dnia …………...

ZESTAWIENIE  INWESTYCJI  UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI  W  2010 r.

| Lp | Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Termin Rozpocz. Zakończ. | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do 2009 r. | Nakłady planowane na 2010 r. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | Środki unijne |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy | II kw. 2010 IV kw. 2010 | 1 646 426 | 31 200 | 1 646 426 | 634 280 | 1 012 146 |  |  |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Pocztowej w Gostycynie | I kw. 2010 II kw. 2010 | 75 000 |  | 70 000 | 70 000 |  |  |  |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Maratońskiej,Piłkarskiej,Koszykarzy i Saneczkowej w Gostycynie | I kw 2010 II kw 2010 |  |  | 1 107 074 | 607 074 | 500 000 |  |  |
| 4 | 600 | 60016 | Kształtowanie centrum wsi Gostycyn /parking, plac rekreacji/ | III kw 2010 IV kw 2010 | 453 840 |  | 453 840 | 174 840 | 279 000 |  |  |
| 5 | 630 | 63095 | „Bory Tucholskie w labiryntach natury” Zagospodarowanie jezior a/zagospodarowanie j. Średniak b/ zagospodarowanie j. Wielki Mędromierz | II kw. 2008 s II kw.2010 | 2 200 000 | 43 232 | 986 483 | 394 593 | 591 890 |  |  |
| 6 | 750 | 75075 | Budowa Astro-Bazy w Gostycynie | III kw 2009 IV kw 2009 |  |  | 70 000 | 70 000 |  |  |  |
| 7 | 921 | 92109 | Remont świetlic wiejskich w Wielkiej Kloni, Malej Kloni, Bagienicy, Pruszczu i i Łyskowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Kloni | I kw. 2010 | 762 901 | 458 709 | 304 192 | 120 263 | 183 929 |  |  |
| 8 | 851 | 851 | Budowa ośrodka zdrowia w Gostycynie | II kw 2008 II kw 2021 | 2 744 905 | 385 673 | 348 000 | 348 000 |  |  |  |
| 9 | 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego „Orlik” w Pruszczu | II kw 2010 III kw 2010 |  |  | 593 000 | 593 000 |  |  |  |
| 10 | 010 | 01095 | Zakup gruntu rolnego | II kw 2010 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 |  |  |  |
| X | X | X | RAZEM | x | x | x | 5 585 115 | 3 018 150 | 2 566 965 |  |  |