Załącznik nr 2 do uchwały

Nr ……………….

Rady Gminy Gostycyn

z dnia …………...

ZESTAWIENIE  INWESTYCJI  UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI  W  2009 r.

| Lp | Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Termin Rozpocz. Zakończ. | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do 2008 | Nakłady planowane na 2009 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | PROW | Uraad Marszalkowski | FOGR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01095 | Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łyskowo | III kw 2009 IV kw 2009 | 20 000 | 0 | 20 000 |  |  | 20 000 |  |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Wielkim Mędromierzu | I kw. 2009 IV kw. 2010 | 150 000 | 0 | 47 475 | 47 475 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej „Kamienica ŁOCH” drogi w Kamienicy | III kw. 2009 IV kw. 2009 | 123 140 | 0 | 123 140 | 100 140 | 0 | 0 | 23 000 |
| 4 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na ulicy Tucholskiej | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie turystyczne jeziora Mędromierskiego Zagospodarowanie turystyczne jeziora Średniak | II kw. 2008 II kw.2010 | 2 200 000 | 0 | 15 000 45 000 | 15 000 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie stawu w Wielkim Mędromierzu | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 45 750 | 0 | 45 750 | 45 750 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 921 | 92109 | Remont świetlic wiejskich w Wielkiej Kloni, Malej Kloni, Bagienicy, Pruszczu i i Łyskowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Kloni | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 762 901 | 0 | 762 901 | 362 901 | 400 000* | 0 | 0 |
| 8 | 851 | 851 | Budowa ośrodka zdrowia w Gostycynie | II kw II kw 2009 | 2 744 905 |  | 483 920 | 483 920 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 600 | 60016 | Zakup gruntu pod drogę Piła - Nogawica | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 19 136 | 0 | 19 136 | 19 136 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 900 | 90095 | Zakup przystanku PKS | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 801 | 80148 | Zakup zmywarki do naczyń i zakup patelni dla kuchni w Gostycynie | II kw 2009 | 24 000 |  | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  |  | Rezerwa na inwestycje |  |  |  | 176 000 | 176 000 |  |  |  |
| X | X | X | RAZEM | x | x | x | 1 911 822 | 1 468 822 | 400 000 | 20 000 | 23 000 |

*  w celu zabezpieczenia wydatków w wysokości 762 901 zł do momentu otrzymania środków z PROW, zaciągnięty będzie kredyt krótkoterminowy

w wysokości 400 000 zł.