Załącznik nr  3a do uchwały

Nr …………………….

Rady Gminy Gostycyn

z dnia …………………..

ZESTAWIENIE  INWESTYCJI  UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI  W  2009 r.

| Lp | Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Termin Rozpocz. Zakończ. | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do 2008 | Nakłady planowane na 2009 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | PROW |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Wielkim Mędromierzu | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej „Kamienica ŁOCH” drogi w Kamienicy | III kw. 2009 IV kw. 2009 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Zielonej w Pruszczu | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na ulicy Tucholskiej | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie turystyczne jeziora Mędromierskiego Zagospodarowanie turystyczne jeziora Średniak | II kw. 2008 II kw.2010 | 2 200 000 | 0 | 15 000 45 000 | 15 000 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 010 | 01036 | Zagospodarowanie stawu w Wielkim Mędromierzu | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 183 000 | 0 | 183 000 | 45 750 | 137 250 | 0 | 0 |
| 8 | 010 | 01036 | Utworzenie Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Wielkiej Kloni | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 284 502 | 0 | 284 502 | 71 126 | 213 376 | 0 | 0 |
| 9 | 851 | 851 | Budowa óśrodka zdrowia w Gostycynie | II kw II kw 2009 | 2 744 905 |  | 483 920 | 483 920 |  |  |  |
| 10 | 600 | 60016 | Zakup gruntu pod drogę Piła - Nogawica | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 900 | 90095 | Zakup przystanku PKS | I kw. 2009 IV kw. 2009 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 801 | 80148 | Zakup zmywarki do naczyń i zakup patelni dla kuchni w Gostycynie | II kw 2009 | 24 000 |  | 24 000 | 24 000 |  |  |  |
| 13 |  |  | Rezerwa na inwestycje |  |  |  | 176 000 | 176 000 |  |  |  |
| X | X | X | RAZEM | x | x | x | 1 645 922 | 1 295 296 | 350 626 | 0 | 0 |