Załącznik nr  …do uchwały

Nr 3

Rady Gminy Gostycyn

z dnia  ………………….

WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY GMINY   GOSTYCYN  NA  LATA 2007 – 2010

w złotych

| L. | Program/Zadanie | Dz . | Rozd. | § | Wartość Kosztorysowa | Termin | Lata | instytucja zarządzająca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | rozpoczęcia | zakończenia | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bagienicy ( środki własne ( środki UE | 010 | 01010 | 6050 | 1 349 200 198 210 1 123 190 | 2004 | IV kw. 2008 | 7 000 | x | 198 210 | x | Gmina Gostycyn |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu ( środki własne ( środki UE | 010 | 01010 | 6050 | 2 478 400 367 605 2 083 095 | 2004 | III kw. 2008 | x | x | 367 605 | x | Gmina Gostycyn |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pile ( środki własne ( środki UE | 010 | 01010 | 6050 | 1 000 000 150 000 850 000 | I kw. 2008 | IV kw.2009 | x | x | 150 000 | x | Gmina Gostycyn |
| 4. | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków ( środki własne ( środki UE | 010 | 01010 | 6050 | 2 618 200 392 730 2 225 470 | I kw. 2006 | IV kw. 2009 | x | x | 150 000 | 242 730 | Gmina Gostycyn |
| 5. | Ośrodek zdrowia | 851 | 85121 | 6050 | 2 544 832 | I kw.2006 | III kw. 2009 | 16 720 | 2 193 864 | 319 248 | x | Gmina Gostycyn |
| 6. | Budowa centrum sportowo rehabilitacyjnego w Gostycynie | 926 | 92601 | 6050 | 6 470 198 | 2004 | IV kw. 2008 | 900 000 | 2 316 433 | x | x | Gmina Gostycyn |
| 7 | Urządzanie placów rekreacyjnych w sołectwie Gostycyn ( Środki UE ( Środki własne | 010 | 01036 | 6050 | 123 823 | I kw 2008 | II kw 2008 | x | 123 823 | x | x | Gmina Gostycyn |
| 8 | Remont wieży kościelnej, elewacji i dachu na kościele w Gostycynie ( Środki UE ( Środki własne | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 100 000 70 000 30 000 | I kw 2009 | III kw 2010 | x | x | 15 000 | 15 000 | Gmina Gostycyn |
| 9 | Budowa ścieżki dydaktycznej w Kamienicy ( Środki UE ( Środki własne | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 50 000 35 000 15 000 | I kw 2009 | III kw 2010 |  |  | 7 500 | 7 500 | Gmina Gostycyn |
| 10 | Remont kościoła i podświetlenie wieży kościoła w Pruszczu ( Środki UE ( Środki własne | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 50 000 35 000 15 000 | I kw 2009 | III kw 2010 |  |  | 7 500 | 7 500 | Gmina Gostycyn |
| 11 | Budowa placu zabaw i boisk w Przyrowie | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 50 000 35 000 15 000 | I kw 2009 | III kw 2010 |  |  | 7 500 | 7 500 | Gmina Gostycyn |
| 12 | Budowa ścieżki zdrowia Łyskowo – Świt wraz z infrastrukturą ( Środki UE ( Środki własne | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 20 000 14 000 6 000 | I kw 2009 | III kw 2010 |  |  | 3 000 | 3 000 | Gmina Gostycyn |
| 13 | Remont świetlicy wiejskiej w Łyskowie (wymiana stolarki okiennej ocieplenie budynku remont sanitariatów) ( Środki UE ( Środki własne | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 80 000 56 000 24 000 | I kw 2009 | III kw 2010 |  |  | 12 000 | 12 000 | Gmina Gostycyn |
| 14 | Remont świetlicy wiejskiej w Bagienicy (wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem, doposażenie świetlicy) ( Środki UE ( Środki własne | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 50 000 35 000 15 000 | I kw 2009 | III kw 2010 |  |  | 7 500 | 7 500 | Gmina Gostycyn |
| 15 | Budowa placu zabaw i boiska w Wielkiej Kloni ( Środki UE ( Środki własne | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 50 000 35 000 15 000 | I kw 2009 | III kw 2010 |  |  | 7 500 | 7 500 | Gmina Gostycyn |
| 16 | remont świetlicy wiejskiej w Wielkim Mędromierzu wraz z zakupem wyposażenia ( Środki UE ( Środki własne | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 100 000 70 000 30 000 | I kw 2009 | III kw 2010 |  |  | 15 000 | 15 000 | Gmina Gostycyn |
| 17 | Remont świetlicy wiejskiej w Małej Kloni (wymiana ogrzewania, wymiana stolarki, i podłogi, zakup wyposażenia) ( Środki UE ( Środki własne | 010 010 | 0103601036 | 6058 6059 | 200 000 140 000 60 000 | I kw 2009 | III kw 2010 |  |  | 30 000 | 30 000 | Gmina Gostycyn |
| 18 | Ścieżkami rowerami przez Bory Tucholskie wartość projektu Powiat ( Gmina Gostycyn ( Pozostałe gminy ( Środki UE | 600 | 60014 | 6620 | 27 322 000 4 098 300 453 923 3 644 377 19 125 400 | I kw 2008 | IV kw 2009 | x | x | 200 000 | 253 923 | Powiat tucholski |
| 19 | „Bory Tucholskie- w labirancie natury” wzmocnienie konkurencyjności i pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej Koszt projektu 1.Zagospodarowani turystyczne jeziora „Średniak” ( środki własne ( środki UE 2.Zagospodarowanie jeziora Mędromierskiego ( środki własne ( środki UE ( promocja projektu | 630 | 6303 | 6050 | 21 700 000 1.500.000 450 00 1.050.000 650.000 195 000 455 000 50 000 | I kw 2009 | IV kw 2010 |  |  | 225 000 97 500 25 000 | 225 000 97 500 25 000 | Powiat tucholski |
| 20 | Turystyczne zagospodarowanie nieczynnej linii kolejowej nr 240 na trasie Pruszcz Bagienica – Terespol Pomorski Projekt ( Gminy Gostycyn ( Gmina Lubiewo ( Gmina Świekatowo ( Środki UE | 630 | 6303 | 6050 | 10 000 000 500 000 500 000 500 000 8 500 000 | I kw 2009 | IV kw 2010 |  |  | 250 000 | 250 000 | Związek Gmin Zapomnia-ny Szlak |
| 21 | Budowa regionalnej –lokalnej sieci szerokopasmowej zwiększającej możliwości dostępowe do sieci globalnej(Internet), realizację usług multimedialnych, VIP i i innych wymagających dużych przepustowości na terenie gmin i powiatów. ( środki własne ( środki UE | 600 | 60095 | 6050 | 5 000 000 750 000 2 125 000 | I kw 2009 | IV kw 2010 |  |  | 375 000 | 375 000 | JST Osielsko, Dobrcz, Koronowo, Dąbrowa Chełmińsk, Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka, Białe Błota, Lubiewo, Gostycyn, Kęsowo, Świekatowo, Lniano |
| 22 | Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa ( środki własne ( środki UE | 600 | 60095 | 6050 | 800 000 120 000 680 000 | II kw 2007 | IV kw 2010 |  | 30 000 | 30 000 | 60 000 | JST Osielsko, Dobrcz, Koronowo, Dąbrowa Chełmińsk, Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka, Białe Błota, Lubiewo, Gostycyn, Kęsowo, Świekatowo, Lniano |
| 23 | Drogi gminne Gostycyn ul.Piłkarska, Saneczkowa Koszykarzy ( środki własne ( środki UE | 600 | 60016 | 6050 | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | Gmina Gostycyn |
| RAZEM | x | x | x | x | x | x | 923 720 | 4 664 120 | 2 500 063 | 2 141 653 | x |