Załącznik  … do uchwały

Nr 3 a

Rady Gminy Gostycyn

z dnia ………………..

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2008r.

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Termin rozpocz. zakończ. | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do 2007 | Nakłady planowane na 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | Dotacja M.S. | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 010 | 01010 | Budowa Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Gostycynie | 2004 II kw. 2008 | 6 470 198 | 4 153 765 | 2 316 433 | 816 433 | 1 500 000 |  |
|  | 600 | 60016 | Budowa Ośrodka zdrowia w Gostycynie | I kw. 2008 II kw. 2009 | 2 193 864 | 31 720 | 2 193 864 | 2 193 864 |  |  |
|  | 801 | 80101 | Budowa ulicy Koślinki w Gostycynie ( w tym wykonanie projektu ) | I kw. 2008 II kw. 2008 | 170 000 |  | 170 000 | 51 000 |  | 119 000 |
|  | 801 | 80101 | Budowa ulicy Zygmunta Augusta (w tym wykonanie projektu) | I kw. 2008 II kw. 2008 | 140 000 |  | 140 000 | 42 000 |  | 98 000 |
|  | 801 | 80101 | Budowa ulicy Ogrodowej w Pruszczu | I kw 2008 IV kw. 2008 | 140 000 |  | 140 000 | 42 000 |  | 98 000 |
|  | 801 | 80101 | Budowa drogi w Wielkim Mędromierzu | II kw. 2008 IV kw. 2008 | 140 000 |  | 140 000 | 42 000 |  | 98 000 |
|  | 851 | 85121 | Urządzanie placów rekreacyjnych w sołectwie Gostycynie | II kw. 2006 III kw. 2009 | 123 823 |  | 123 823 | 24 765 |  | 99 058 UE |
|  | 900 | 915650 | Budowa punktów oświetleniowych w Gostycynie | I kw. 2008 IV kw. 2008 | 35 000 |  | 35 000 | 35 000 |  |  |
|  | 900 | 915650 | Budowa punktów oświetleniowych w Małej Kloni | I kw. 2008 IV kw. 2008 | 15 000 |  | 15 000 | 15 000 |  |  |
|  | 750 | 75023 | Zakup komputerów | I kw. 2008 IV kw. 2008 | 15 000 |  | 15 000 | 15 000 |  |  |
| . | 900 | 9956060 | Wiata przystankowa Gostycyn osiedle leśne | I kw. 2008 II kw. 2008 | 4 500 |  | 4 500 | 4 500 |  |  |
| X | X | X | RAZEM |  | X | X | 5 293 620 | 3 281 562 | 1 500 000 | 512 058 |