Załącznik nr 3 do  Uchwały RG

Nr ……….

z  dnia  ………...

# ZESTAWIENIE  INWESTYCJI  UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI  W  2013 r

| Lp | Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Termin Rozpocz. Zakończ. | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do 2012 r. | Nakłady planowane na 2013 r. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | Środki UE | Pozostałe | Starostwo Powiatowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowości Przyrowa, Wielki Mędromierz i Wielka Klonia oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno-retencyjnych | III kw 2013 | 737 793,59 | - | 737 793,59 | 199 953,59 | 537 840,00 |  |  |
| 2 | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst- -budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn-Piła | III kw 2013 |  |  | 431973,36 | 431 973,36 |  |  |  |
| 3 | 600 | 60013 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t-odwodnienie ulicy Głównej W Gostycynie |  |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| 4 | 851 | 85121 | Budowa ósrodka zdrowia w Gostycynie | 2009-2023 |  |  | 193 759,00 | 193 759,00 |  |  |  |
| 5 | 921 | 92109 | Aktywność, współpraca zawsze się opłaca Rekreacyjne zagospodarowanie terenów oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Pruszcz, Przyrowa, Łyskowo, Wielki Mędromierz, Gostycyn, oraz Mała i Wielka Klonia | IV 2012 II kw/2013 | 717 738,34 | 141880,50 | 572 037,06 | 229 822,06 | 342 215,00 |  |  |
| 6 | 750 | 75023 | Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesytzennej: | I kw 2013 |  |  | 3 660,00 | 3 660,00 |  |  |  |
| 7 | 853 | 85395 | Zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majatkowych- projekt „Okno na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Gostycyn” | I kw 2013 |  |  | 7 560,75 | 7 560,75 |  |  |  |
| Zakupy inwestycyjne |  |
| 7 | 700 | 70005 | Zakup budynku w Kamienicy | I kw 2012 |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
| 8 | 801 | 80113 | Zakup autobusu |  |  |  | 100 000,00 | 100000,00 |  |  |  |
| X | X | X | RAZEM | x | x | x | 2 576783,76 | 1 696728,76 | 880 055,00 |  |  |