PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……………….

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia ………………

w sprawie przyjęcia harmonogramu przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gostycyn.

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Gostycyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się harmonogram przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie  Gminy Gostycyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVIII/276/10 z dnia 27 lipca 2010 r.  w sprawie przyjęcia harmonogramu przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gostycyn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo podjęty.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała zawierająca harmonogram przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gostycyn, jest uchwałą niezbędną w procedurze podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Rada Gminy poprzez podjecie uchwały wyznacza gminie cele i kierunek działania.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XLVIII/276/10 z dnia 27 lipca 2010 r.  
w sprawie przyjęcia harmonogramu przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gostycyn, Rada Gminy zdecydowała się podjąć działania zmierzające do modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Gostycynie.

Z uwagi na rzeczowe zestawienie kosztów modernizacji oczyszczalni oraz brak realnych środków sfinansowania inwestycji, zdecydowano się na zmianę koncepcji zmierzającej na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej.

Ekonomia oraz odgórne zalecenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy są niewątpliwie jednym z głównych wyznaczników podjętej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik

do Uchwały Nr………………

Rady Gminy Gostycyn

z dnia ……………………

Harmonogram przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gostycyn

| Lp. | Podjęte działanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) | Planowany termin realizacji (teoretyczny) | Zakładane źródło finansowania | Zakładana wartość zadania (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podjęcie procedur formalno-prawnych mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej podjęcie przez Radę Gminy Gostycyn uchwały w sprawie przyjęcia nowego harmonogramu przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gostycyn. złożenie wniosku o zmianę przebiegu granic Aglomeracji wg KPOŚK – przystąpienie do aglomeracji tucholskiej, przetarg i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji budowlanej na wykonanie inwestycji, wstępne uzgodnienia dot. przebiegu rurociągu tłocznego z Łyskowa do oczyszczalni do Tucholi, uzyskanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, Uzyskanie innych pozwoleń celu publicznego m.in. pozwolenia wodno-prawnego, uzyskanie pozwolenia na budowę, przetarg na wykonawstwo inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji i tłoczenie ścieków z terenu gminy Gostycyn do oczyszczalni ścieków do Tucholi | Wrzesień-październik 2013 r. | środki własne (gminne) | - |
|  |  | listopad-grudzień 2013 r. |  | - |
|  |  | listopad-grudzień 2013 r. |  | - |
|  |  | grudzień-styczeń 2013/2014 |  | 70 000 zł |
|  |  | kwiecień 2014 |  | - |
|  |  | sierpień 2014 |  | - |
|  |  | grudzień 2014 |  | - |
|  |  | marzec- kwiecień 2015 |  | - |
|  |  | październik 2015 |  | - |
| 2. | Podjęcie działań inwestycyjno-budowlanych budowa rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków do Tucholi | 01.07. 2015 | środki własne (gminne) | 2 000 000 zł |
|  |  |  | Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu |  |
|  |  |  | Środki PROW |  |